## Slide 1: To do List

## Slide 2: TO DO LIST(2021-07-05)
경수 : 메인 프래그먼트-탭, 내부 프래그먼트(매치하기, 현황)
채윤 : 인트로(액티비티), 로그인(프래그먼트)
인배 : 메인 프래그먼트 틀

## Slide 3: TO DO LIST(2021-07-06)
경수 : 메인 프래그먼트-탭, 내부 프래그먼트(매치하기, 현황)
채윤 : 상점
인배 : 설정창 틀+시간되면 설정창 내용도
친구목록, 채팅, 상점, 설정

## Slide 4: Issue
뒤로가기 시 로그인 화면 나옴, 상태바 불투명
회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기 창 없음

## Slide 5: TO DO LIST(2021-07-09)
경수 : RecyclerView 오류 해결, 해결시 채팅 메인 구현
채윤 : 채팅방 및 채팅방 드로어 메뉴 구현
인배 : bottomnavigationbar default 값 설정, 설정 완성, 팀선택 팝업창, 로그인 기능 구현
친구목록, 채팅, 상점, 설정
7월 13일, 16일 18시~18시 30분부터 회의 시작

## Slide 6: TO DO LIST(2021-07-13 18:00)
경수 : MainScreenFragment 정리, RecyclerView 완성, 상점 RecyclerView로 변경
채윤 : 회원가입-프로필 설정, Multiview 설정,
인배 : 팝업창 RangeSeekBar 간격 설정, 설정 기능 부여, 회원가입, 상단에 하트 누르면 상점으로 이동, 로그인 기능 부여, 회원가입 기능 부여
회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기, 전체적인 디자인(테마, 상태바 투명화), 개발자계정 등록, 서버 연결
다음 회의 7월 16일 17:00

## Slide 7: TO DO LIST(2021-07-16 17:00)
경수 : 아이디 찾기, 비밀번호 찾기, 팀선택 스크롤 안되는 현상 고치기, MatchingContentFragment Contraint 조절 또는 창 닫을 때 키보드 닫기
채윤 : 회원가입(본인인증 빼고, 이용 약관 화면까지)
인배 : 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여, 회원가입 기능 부여, RecyclerView 중복 오류 해결(CurrentContentFragment, MatchingChattingContentFragment, PersonalChattingFragment, 상점, chooseteamElementFragment), 상태바 투명화, Multiview 설정
회원가입, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기, 전체적인 디자인(테마), 개발자계정 등록, 서버 연결, 설정 기능 부여
다음 회의 7월 20일 17:00

## Slide 8: TO DO LIST(2021-07-20 17:00)
경수 : 휴대폰 인증 부분, 친구목록, 설정-내 정보
채윤 : 회원가입 화면 이미지뷰 issue 해결, 이용 약관 동의 우측 정렬, 설정-서비스정보
인배 : Google이랑 FireBase SOFTCON 계정 생성, 회원가입 기능 부여, Multiview 설정, 설정, 로그아웃, 탈퇴, 상태바 높이 맞추기
  보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여
회원가입, 전체적인 디자인(테마), 개발자계정 등록, 서버 연결, 설정 기능 부여, 본인인증 API(아임포트), 설정(알림, 고객센터, 앱버전)
다음 회의 7월 23일 17:00

## Slide 9: TO DO LIST(2021-07-23 17:00)
경수 : 휴대폰 인증 부분 마무리, 친구목록 navigation 문제 해결, 설정-내 정보, 설정에서 화면 이름 Content로 바꾸기
채윤 : 회원가입 화면 이미지뷰 issue 해결, 설정-서비스정보, 설정에서 화면 이름 Content로 바꾸기
인배 : Google이랑 FireBase SOFTCON 계정 생성, 회원가입 기능 부여, Multiview 설정, 설정, 버튼처럼 나오는 문제 해결(로그아웃, 탈퇴), 다른 화면 상태바 높이 맞추기, 뒤로가기 시 recyclerview 중복 오류 해결
  보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여
회원가입, 전체적인 디자인(테마), 개발자계정 등록, 서버 연결, 설정 기능 부여, 본인인증 API(아임포트), 설정(알림, 고객센터, 앱버전)
다음 회의 7월 27일 17:00

## Slide 10: Issue
뒤로가기 버튼
  디폴트 값이 무조건 메인화면으로 설정되어 있음
  RecyclerView 아이템이 쌓임.
  화면 겹칠 때 있음
  세부적인 뒤로가기 안됨.(Navigation때문인듯)

## Slide 11: 할 것
디자인
뒤로가기 버튼 이벤트 고치기
대학 API 연동
친구목록-개인 프로필 수정
설정에서 서비스 정보 내용 기입
본인인증-아임포트 API
본인인증-Firebase
설정-알림
설정-FAQ
회원가입, 전체적인 디자인(테마), 서버 연결, 설정 기능 부여, 본인인증 API(아임포트), 설정(알림, 고객센터, 앱버전)

## Slide 12: TO DO LIST(2021-07-27 17:00)
경수 : 휴대폰 인증 부분 마무리, 친구목록-floating button-친구초대버튼->텍스트로 변경, 채팅-floating button 기능 구현
채윤 : 설정 뒤로가기 버튼, 친구목록-개인 프로필 수정, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정, 서비스 정보 내용 구상
인배 : Google이랑 FireBase, 아임포트 SOFTCON 계정 생성, 회원가입 기능 부여, Multiview 설정, 설정, 뒤로가기 시 recyclerview 중복 오류 해결, 로그아웃, 회원탈퇴 팝업 클릭 시 로그인 화면으로, Seekbar 나이 범위 연동
  보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여
다음 회의 7월 30일 17:00

## Slide 13: TO DO LIST(2021-07-30 17:00)
경수 : 휴대폰 인증 부분 마무리, chatroom 메뉴바 클릭 오류(아무 곳이나 클릭해도 메뉴바가 닫히는 현상 해결), 팝업 애니메이션 속도 늦추기
채윤 : 설정 뒤로가기 버튼, 친구목록-개인 프로필 수정, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정, 서비스 정보 내용 구상, 친구목록 친구 프로필 창 변경
인배 : 회원가입 기능 부여, Multiview 설정, 설정, 뒤로가기 시 recyclerview 중복 오류 해결, 로그아웃, 회원탈퇴 팝업 클릭 시 로그인 화면으로, Seekbar 나이 범위 연동, 이미지 둥글게 보여주는 라이브러리 추가
  보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여
다음 회의 8월 3일 17:00

## Slide 14: TO DO LIST(2021-08-3 17:00)
경수 : 휴대폰 인증 부분 마무리, Setting 알림
채윤 : 설정 뒤로가기 버튼, 친구목록-개인 프로필 수정, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정, 서비스 정보 내용 구상, 프로필 이미지 수정, 아임포트 API
인배 : 회원가입 기능 부여, Multiview 설정, 설정, 뒤로가기 시 recyclerview 중복 오류 해결, 대학 API 연동, bottomNavigationView 수정
  보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여
다음 회의 8월 6일 17:00

## Slide 15
회원가입 화면 학교 선택시 API 뜨기

## Slide 16: TO DO LIST(2021-08-6 17:00)
경수 : 휴대폰 인증 부분 마무리, 스위치, 알림음 설정, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정
채윤 : 설정 뒤로가기 버튼, 뒤로가기 시 recyclerview 중복 오류 해결, 친구목록-개인 프로필 수정, 아임포트 API
인배 : 회원가입 기능 부여, 대학 API 연동, bottomNavigationView 수정
  보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여
다음 회의 8월 10일 17:00

## Slide 17: TO DO LIST(2021-08-10 17:00)
경수 : 휴대폰 인증 부분 마무리, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정, 설정 기능 부여
채윤 : 설정 뒤로가기 버튼 없애기, 친구목록-개인 프로필 수정, 스위치(SettingContentsFragment, CustomSwitchPreference), 채팅방 뒤로가기
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 대학 API 연동
보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여, 알림음 설정, 아임포트 API
다음 회의 8월 14일 18:30

## Slide 18: TO DO LIST(2021-08-14 18:30)
경수 : 휴대폰 인증 부분 마무리, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정, 아임포트 API
채윤 : 친구목록-개인 프로필 수정, 알림 설정, 알림 설정 기능 부여, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버)
보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여, 알림음 설정, 채팅방 뒤로가기
다음 회의 8월 17일 18:30

## Slide 19: 아임포트 대체
카카오 로그인 -> 연령대, 성별
학생카드 -> 생년월일, 재적상태, 이름, 전화번호, 성별, 학교
학생증 or 학교 이메일 인증

## Slide 20: TO DO LIST(2021-08-17 18:30)
경수 : 채팅방 ConstraintLayout으로 설정, 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)
채윤 : 친구목록-개인 프로필 수정, 알림 설정 기능 부여, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버)
보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여, 알림음 설정, 채팅방 뒤로가기, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 8월 20일 16:00

## Slide 21: TO DO LIST(2021-08-20 16:00)
경수 : 채팅방 ConstraintLayout으로 설정, 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고), 닉네임 설정 수정
채윤 : 친구목록-개인 프로필 수정, 알림 설정 기능 부여, 상점 피그마디자인
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
공통 : 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 로그인 기능 부여, 알림음 설정, 채팅방 뒤로가기, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 8월 25일 13:00

## Slide 22: 남은 기능
매칭 기능
리사이클러뷰 검색 기능
프래그먼트 간의 데이터 전송
광고(배너, 전면 광고(캐시 보상))
캐시 제도 도입
추천인 코드 발급
서비스 정보
DataBase

## Slide 23: 상점
하트개수 필요캐시 결제캐시 결제금액
하트 1개 100캐시 1000캐시 1200원 900캐시
하트 5개 500캐시 1000캐시 1200원 500캐시
하트 10개 1000캐시 1000캐시 1200원
개당 100캐시
하트 18+2개 1800캐시 2000캐시 2400원
개당 90캐시
하트 25+5개 2500캐시 3000캐시 3600원
개당 83캐시
한달동안 하트 무제한 5000캐시 6000원
광고
  1회당 40캐시
  하루 최대 3번

## Slide 24: 로고
비씨카드글꼴 Bold

## Slide 25: TO DO LIST(2021-08-25 13:00)
경수 : 채팅방 ConstraintLayout으로 설정(키보드 높이 구해서 일일이 설정), 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)
채윤 : 알림 설정 기능 부여, 상점 업데이트, 리사이클러뷰 검색 기능
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
공통 : 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 8월 28일 18:00

## Slide 26: TO DO LIST(2021-08-28 19:00)
경수 : 채팅방 ConstraintLayout으로 설정(키보드 높이 구해서 일일이 설정), 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)
채윤 : 알림 설정 기능 부여, 상점 업데이트, 리사이클러뷰 검색 기능
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
공통 : 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 8월 31일 17:00

## Slide 27: TO DO LIST(2021-08-31 19:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고), 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
채윤 : 알림 설정 기능 부여, 상점 업데이트(잔여 캐시), 리사이클러뷰 검색 기능
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정(키보드 높이 구해서 일일이 설정)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 9월 10일 시간 미정

## Slide 28: TO DO LIST(2021-09-10 17:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고), 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 알림 설정 기능 부여
채윤 : 리사이클러뷰 검색 기능, 엔터, 채팅방 ConstraintLayout으로 설정(키보드 높이 구해서 일일이 설정)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 9월 18일 13:00

## Slide 29: TO DO LIST(2021-09-18 13:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 알림 설정 기능 부여
채윤 : 채팅방 ConstraintLayout으로 설정(키보드 높이 구해서 일일이 설정) , 매칭 채팅 엔터 시 focus(색)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 9월 24일 10:00

## Slide 30: TO DO LIST(2021-09-24 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여
채윤 : 채팅방 갈아엎기, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 10월 1일 10:00

## Slide 31: TO DO LIST(2021-10-1 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여
채윤 : 채팅방 갈아엎기, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 학생증 인증 조건 넣기(클래스, xml 이름 바꾸기), 학교선택 팝업창 띄우기
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 로그아웃, 탈퇴
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 10월 8일 10:00

## Slide 32: TO DO LIST(2021-10-8 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 닉네임 등록 창에 추천인 코드 입력란 생성, 추천인 코드 작업
채윤 : 채팅방 갈아엎기, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 팀 추가 작업(팀선택에서 작업)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 로그아웃, 탈퇴, 사진 업로드 작업
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 10월 15일 10:00

## Slide 33: TO DO LIST(2021-10-15 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 추천인 코드 중복 방지
채윤 : 채팅방 갈아엎기, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴(친구초대, 나가기)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 로그아웃, 탈퇴, 사진 업로드 작업
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 10월 29일 10:00

## Slide 34: 친구 추가
현재 추천인코드를 친구가 되고자 하는 사람이 입력하면 추가가 되는 방식
추천인코드가 맞는 사람을 찾고 그 사람의 ID(root값)을 받아서 친구목록에 “인덱스:ID” 형식으로 입력

## Slide 35: TO DO LIST(2021-11-5 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구초대 Floating 또도동
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴 기능(친구초대, 나가기)
인배 : 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 로그아웃, 탈퇴, 사진 업로드 작업
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 11월 9일 13:00

## Slide 36: 채팅은 cloud firestore로

## Slide 37
강제 업데이트
회원가입
  학교 인증
매칭 기능
채팅 recyclerview Multiview
로고
디자인
서비스 정보
휴대폰 인증(보류)
알림음 설정(보류)

## Slide 38: TO DO LIST(2021-11-9 13:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴 기능(친구초대, 나가기)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 11월 13일 10:00

## Slide 39: TO DO LIST(2021-11-13 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴 기능(친구초대, 나가기)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 11월 20일 10:00

## Slide 40: TO DO LIST(2021-11-20 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴 기능(친구초대, 나가기)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 11월 23일 13:00

## Slide 41: TO DO LIST(2021-11-27 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴 기능(친구초대, 나가기)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 1월 11일 21:30

## Slide 42: TO DO LIST(2021-1-11 21:30)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴 기능(친구초대)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 1월 19일 10:00

## Slide 43: TO DO LIST(2021-1-19 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), 채팅방 메뉴 기능(친구초대)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 1월 22일 12:00

## Slide 44: TO DO LIST(2021-1-22 12:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 카카오톡 공유하기
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS)
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 1월 25일 11:00, 1월 30일 10시, 2월 1일 skip, 2월 4일 10시

## Slide 45: TO DO LIST(2021-1-25 11:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 카카오톡 공유하기
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 1월 30일 10:00, 2월 1일 skip, 2월 4일 10시

## Slide 46: TO DO LIST(2021-1-30 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 카카오톡 공유하기
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 2월 4일 10:00

## Slide 47: TO DO LIST(2021-2-4 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 카카오톡 공유하기
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리
다음 회의 2월 8일 22:30

## Slide 48: TO DO LIST(2021-2-8 22:30)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결
채윤 : 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로)
다음 회의 2월 11일 22:00

## Slide 49: TO DO LIST(2021-2-11 22:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결
채윤 : 채팅방 레이아웃 갈아엎기, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로)
다음 회의 2월 15일 10:00

## Slide 50: TO DO LIST(2021-2-15 10:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 편집 버튼 클릭 시 초기화 오류, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결
채윤 : 채팅방 목록 연결(firestore), 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로)
다음 회의 2월 18일 17:00

## Slide 51: TO DO LIST(2021-2-18 17:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 팀정보랑 친구목록 초기값(null)처리
채윤 : 채팅방 목록 연결(firestore) , 친구목록이랑 ChattingRecyclerItem 분리, 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로)
다음 회의 2월 22일 12:30

## Slide 52: TO DO LIST(2021-2-22 12:30)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 화면 전환 부분을 네비게이션으로 다시 구현
채윤 : 채팅방 목록 연결(firestore), 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결, 매칭하기-api
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로)
다음 회의 2월 25일 12:00

## Slide 53: 채팅 리사이클러뷰 레이아웃
날짜
사용자
1: 텍스트, 시간, 안읽은 사람 수
상대방
1: 프로필 사진, 닉네임, 텍스트, 시간, 안읽은 사람 수
2: 텍스트, 시간, 안읽은 사람 수

## Slide 54: TO DO LIST(2021-2-25 12:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결
채윤 : 채팅방 내부 내용 받기(firestore), 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결, 매칭하기-api, 로그인 화면-로그인 시 버튼 없애기, 로딩창
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로)
다음 회의 3월 1일 12:00

## Slide 55: TO DO LIST(2021-3-1 12:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결
채윤 : 채팅방 내부 내용 받기(firestore), 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌), addCurrentDialog구현, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 채팅방 메뉴 기능(친구초대), 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결, 매칭하기-api
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로)
다음 회의 3월 8일 12:00

## Slide 56: 회의시간 변경
화/토 12시~2시
안건 많을 경우 10시나 11시에 시작

## Slide 57: TO DO LIST(2021-3-8 12:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
채윤 : 채팅방 내부 내용 받기(firestore), 채팅 많이 오면 최근 일부만 보이게 하기(위로 스크롤 시 이전 채팅 내용 불러오기), addCurrentDialog구현, 채팅방 메뉴 기능(친구초대)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결, 매칭하기-api
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로) , 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
다음 회의 3월 12일 12:00

## Slide 58: TO DO LIST(2021-3-12 12:00)
경수 : 팀원 편집 버튼이랑 창 구현(31페이지 참고)-팀원추가 기능, 알림 설정 기능 부여, 친구목록 서버 연결, 팀 추가 작업(팀선택에서 작업), edit team 수정, 팀추가 확인시 팀이름 팝업 띄우기
채윤 : 채팅방 내부 내용 받기(firestore), 채팅방 내부 문서 이름 6글자로 늘리기, 채팅 많이 오면 최근 일부만 보이게 하기(위로 스크롤 시 이전 채팅 내용 불러오기), addCurrentDialog구현, 채팅방 메뉴 기능(친구초대)
인배 : 탈퇴, 회원가입(서버), 로그인(서버), 로그인 Activity, 채팅방 DB(firestore), back4app(BaaS), preference fragment 데이터 전송, 회원가입 창 스피너 api 연결, 매칭하기-api
공통 : 로고, 메인 화면 디자인
보류: 설정 기능 부여, 알림음 설정, 휴대폰 인증 부분 마무리, 카카오톡 공유하기(링크 형식으로), 뒤로가기 기능 부여(주의 : 난이도 완전 어려움. 못해도 봐줌)
다음 회의 3월 15일 12:00